Załącznik do uchwały nr ..........................

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

z dnia ...........................

Tryb i harmonogram prac nad zmianą „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego” polegającą na sporządzeniu „Planu zagospodarowania przestrzennego bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego (B-TOM)”

| Temat | Czas realizacji | Efekt końcowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Faza wstępna do 06.2006 |
| 1. Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM oraz zawiadomienie stosownych organów i instytucji | do 02.2006 | zebranie uwag i postulatów do planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM do końca 06.2006 | Departament Rozwoju Regionalnego przy współpracy z KPBPPiR we Włocławku |
| II. Faza studiów, analiz i diagnozy stanu do 09.2006 |
| 2. Przygotowanie podkładów mapowych | do 03.2006 | podkład mapy w skali 1:50 000 przygotowane do wykorzystania w programie MapInfo |  |
| 3. Opracowanie ekofizjograficzne do Planu zagospodarowania przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | do 04.2006 | opracowanie części tekstowej i graficznej zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministra Środowiska |  |
| 4. Uwarunkowania zrównoważonego zagospodarowania obszaru metropolitalnego | do 04.2006 | opracowanie tekstowe - zeszyt pt. „Uwarunkowania zrównoważonego zagospodarowania obszaru metropolitalnego” z załącznikami graficznymi w skali 1:750 000 i 1:1 000 000 |  |
| Analiza i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego: ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju województwa, ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, ustalenia studiów i planów zagospod. przestrz, gmin. | do 05.2006 | opracowanie tekstowe - zeszyt pt. „Analiza i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego B-TOM” mapy w skali 1:50 000 |  |
| 6. Szczegółowe analizy uwarunkowań zagospodarowania B-TOM w grupach zagadnień: uwarunkowania środowiska zasoby i stan środowiska przyrodniczego ochrona przyrody kulturowe uwarunkowania społeczne osadnictwo specyfika demograficzna c) uwarunkowania gospodarcze przedsiębiorczość rolnictwo turystyka infrastruktura techniczna dostępność w komunikacji międzyregionalnej stan lokalnej infrastruktury technicznej ocena stanu funkcji metropolitalnych Bydgoszczy i Torunia B-TOM na tle innych krajowych OM | do 06.2006 | opracowanie tekstowe z załącznikami w skali 1:750 000 – zeszyty: „Uwarunkowania zagospodarowania B-TOM. Uwarunkowania środowiska” „Uwarunkowania zagospodarowania B-TOM. Ludność i osadnictwo” „Uwarunkowania zagospodarowania B-TOM. Gospodarka” „Uwarunkowania zagospodarowania B-TOM. Komunikacja” „Uwarunkowania zagospodarowania B-TOM. Lokalna infrastruktura techniczna” „B-TOM na tle województwa kujawsko-pomorskiego” „Uwarunkowania zagospodarowania B-TOM. Funkcje metropolitalne” „Uwarunkowania zagospodarowania B-TOM. Potencjał B-TOM na tle krajowych ośrodków regionalnych” mapy w skali 1:50 000 |  |
| 7. Analiza wniosków i postulatów przesłanych do planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM | do 08.2006 | Opracowanie tekstowe – zeszyt pt. „Analiza wniosków i postulatów do planu zagospodarowania przestrzennego B-TOM” mapa w skali 1:100 000 lub 1:50 000 |  |
| 8. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego i rozwoju funkcji metropolitalnych Bydgoszczy i Torunia | do 08.2006 | Opracowania tekstowe – zeszyty pt. „Uwarunkowania przestrzennego zagospodarowania Bydgoszczy”, „Uwarunkowania przestrzennego zagospodarowania Torunia”, „Uwarunkowania rozwoju funkcji metropolitalnych Bydgoszczy”, „Uwarunkowania rozwoju funkcji metropolitalnych Torunia”, mapy w skali 1:50 000 i/lub 1:25 000 | realizacja tematu warunkowa - wymaga ustalenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz miastami Bydgoszcz i Toruń w celu zaangażowania MPU w Bydgoszczy i Toruniu do prac nad „Planem...” |
| 9. Struktura funkcjonalno-przestrzenna B-TOM | do 09.2006 | Opracowanie tekstowe – zeszyt „Struktura funkcjonalno-przestrzenna B-TOM” mapy w skali 1:50 000 |  |
| III. Faza planowania rozwoju B-TOM do 07.2007 |
| 10. Opracowanie projektu planu obejmującego następujące zagadnienia: koncepcja zagospodarowania przestrzennego B-TOM; koncepcja rozwoju i wzmacniania potencjału metropolitalnego B-TOM; koncepcja wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju B-TOM; zasady zagospodarowania przestrzennego kierunki rozwoju Bydgoszczy i Torunia kierunki rozwoju sieci osadniczej w gminach B-TOM kierunki ochrony i kształtowania środowiska kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej | 09.2006 – 12.2006 | opracowanie tekstowe „Plan zagospodarowania przestrzennego B-TOM – PROJEKT” mapy w skali 1:50 000 | zakłada się udział MPU w Bydgoszczy i Toruniu w opracowaniu części zagadnień (zwłaszcza kierunki i założenia rozwoju tych miast) – patrz uwaga do pkt 4 |
| 11. Prognoza oddziaływania na środowisko Planu zagospodarowania przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | 12.2006 – 02.2007 | Opracowanie części tekstowej i graficznej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska | zakłada się wykonanie opracowania przez podmiot spoza Biura |
| 12. Procedura formalno – prawna, konsultacje społeczne: przedłożenie projektu planu WKUA; opiniowanie i uzgadnianie projektu planu przez właściwe instytucje oraz organy; przedłożenie projektu planu właściwemu ministrowi; | 03.2007 – 06.2007 |  | Departament Rozwoju Regionalnego |
| 13. Opracowanie ostatecznej wersji Planu | 06.2007 – 07.2007 | opracowanie tekstowe „Plan zagospodarowania przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” mapy w skali 1:50 000 |  |
| 14. Przekazanie Planu do uchwalenia | 07.2007 |  |  |