Druk nr 	20/06  							Projekt Zarządu Województwa

z dnia 27 stycznia 2006 r.

Uchwała  Nr

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Na podstawie art. 18 pkt 2, art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104)

uchwala się, co następuje

§ 1

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVI/451/05 z dnia  27 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata        2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Z uwagi na dokonanie przez Zarząd Województwa wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz  w związku z wyczerpaniem alokacji w działaniach 1.1.1, 1.2, 1.3.2, 1.4 oraz 1.5 Priorytetu I, nastąpiła konieczność usunięcia z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), projektów, które w chwili obecnej nie mają już możliwości uzyskania dofinansowania. Pozostawiono jedynie te projekty, które już posiadają decyzję o przyznaniu dofinansowania. Dodatkowo w projektach wcześniej przyjętych dokonano zmian polegających na dostosowaniu okresów realizacji inwestycji oraz ich wartości do realnego stanu postępu inwestycyjnego projektów. Na skutek naniesionych poprawek z tekstu załącznika usunięto 14 projektów (pozostawiono 4 projekty Zarządu Dróg, które znajdują się na liście rezerwowej przyjętej Uchwałą nr 60/1073/2005 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 listopada 2005 r.        w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) dla Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa), natomiast pozostałe w części zmodyfikowano.

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2004 – 2008 współfinansowany w ramach ZPORR przyjęty uchwałą nr XXXVI/451/05 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia         27 czerwca 2005r. zmodyfikowano w następujący sposób:

Pozycja 1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Tuchola od km 41 + 050 do km 51 + 525 w miejscowościach: Lubiewice, Błądzim, Franciszkowo”. Dokonano zmian w związku               z zakończeniem realizacji projektu. Koszt zadania zmniejszono o 3.193 tys. zł, dofinansowanie       z budżetu województwa zmniejszono o 562 tys. zł.

Pozycja 2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław w miejscowościach: Pakość, Rycerzewo, Cieślin, Inowrocław, Sadłogoszcz”. Dokonano zmian w związku                      z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac            w zakresie przebudowy drogi. Koszt zadania zmniejszono o 8.539 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 302 tys. zł. W uchwale budżetowej na 2006 rok jest konieczne zwiększenie kwoty dofinansowania na 2006 rok o 1 zł (§ 6058) i 1 zł (§ 6059).

Pozycja 3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica – Sierpc w miejscowościach: Brodnica, Gorczewice, Osiek, Rypin, Dylewo, Puszcza Miejska, Urszulewo”. Projekt został wykreślony w związku z wyczerpaniem alokacji w działaniu 1.1.1.

Pozycja 4. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek w miejscowościach: Inowrocław, Radojewice, Pieranie, Dąbrowa Biskupia, Walentynowo, Zakrzewo, Sinarzewo, Słupy, Małe, Bądkowo, Brzezie, Rózinowo”. Projekt został wykreślony w związku z wyczerpaniem alokacji w działaniu 1.1.1.

Pozycja 5. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń – Wybcz w miejscowościach: Różankowo, Łubianka, Wybcz”. Projekt został wykreślony w związku z wyczerpaniem alokacji          w działaniu 1.1.1.

Pozycja 6. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn – Szabda od km 23+308 do km 38+200 w miejscowościach: Biłobłoty, Plecewo, Radzyń Chełmiński, Rywałd”. Nie dokonano zmian. Projekt znajduje się na liście rezerwowej przyjętej uchwałą nr 60/1073/2005 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 listopada 2005r.

Pozycja 7. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 253 Łabiszyn – Murczyn od km 2+100 do km 13+239 w miejscowościach: Łabiszyn, Załachowo, Murczyn”. Nie dokonano zmian. Projekt znajduje się na liście rezerwowej przyjętej uchwałą nr 60/1073/2005 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 listopada 2005r.

Pozycja 8. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 19+649 do km 34+71 w miejscowościach: Juncewo, Żnin, Młodocin”. Projekt został wykreślony w związku          z wyczerpaniem alokacji w działaniu 1.1.1.

Pozycja 9. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia – Szubin w miejscowościach: Kcynia, Zalesie, Wolwark, Szubin”. Projekt został wykreślony w związku z wyczerpaniem alokacji             w działaniu 1.1.1.

Pozycja 10. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogożno dł. 30,873 km                 w miejscowościach: Trzciany, Sępólno, Kosowo, Chrząstkowo, Nakło, Paterek, Studzienki, Szczepice, Kcynia”. Projekt został wykreślony w związku z wyczerpaniem alokacji w działaniu 1.1.1.

Pozycja 11. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 11+243 do km 18+000 w miejscowościach: Żalno, Piastoszyn (do granic województwa)”. Nie dokonano zmian. Projekt znajduje się na liście rezerwowej przyjętej uchwałą nr 60/1073/2005 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 listopada 2005r.

Pozycja 12. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 2+000 do km 16+400 dł. 14,4 km w miejscowościach: Wieszki, Samoklęski Duże, Godzimierz, Szubin”. Nie dokonano zmian. Projekt znajduje się na liście rezerwowej przyjętej uchwałą nr 60/1073/2005 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 listopada 2005r.

Pozycja 13. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin od km 6+190 do km 17+650 w miejscowościach: Grudziądz, Okonin, Kneblowo, Radyń, Wałycz, Małe Półkowo, Golub Dobrzyń, Radomin, Dobre, Cetki”. Projekt został wykreślony w związku z wyczerpaniem alokacji w działaniu 1.1.1.

Pozycja 14. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno w miejscowościach: Pakość, Jankowo, Broniewice, Strzelno”. Projekt został wykreślony w związku z wyczerpaniem alokacji w działaniu 1.1.1.

Pozycja 15. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz – Białe Błota w miejscowościach: Bydgoszcz, Białe Błota”. Projekt został wykreślony w związku z wyczerpaniem alokacji                w działaniu 1.1.1.

Pozycja 16. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kuj. – Gostynin w miejscowościach: Brześć Kuj., Nakanowo, Kowal”. Projekt został wykreślony w związku z wyczerpaniem alokacji        w działaniu 1.1.1.

Pozycja 17. „Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice – Nowe”. Dokonano zmian w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W porównaniu z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym koszt zadania zmniejszono o 3.728 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 932 tys. zł. Natomiast          w uchwale budżetowej na rok 2006 istnieje konieczność zmniejszenia środków o kwotę 1 398 348 zł (§ 6058) oraz kwotę 466 116 (§6059).

Pozycja 18. „Naprawa i odbudowa stacji pomp Starogród (gmina Chełmno, pow. Chełmno)”. Projekt został wykreślony w związku z realizacją w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.

Pozycja 19. „Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR         w Bydgoszczy”. Dokonano zmian w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego, wydłużającego termin realizacji projektu do roku 2007 w wyniku nie rozpoczęcia realizacji zadania w terminie ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową (dofinansowanie z budżetu województwa       w roku 2006 zmniejszono o 11 485 zł).

Pozycja 20. „Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej”. Dokonano zmian w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego uwzględniającego oszczędności poprzetargowe, jak również zmianę udziału procentowego poszczególnych źródeł finansowania. W porównaniu z poprzednim Wieloletnim Programem Inwestycyjnym koszt zadania zmniejszono o 3.289 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 579 tys. zł. Natomiast dofinansowanie z budżetu województwa przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2006 należy zwiększyć o 184 390 zł w związku z przeniesieniem kwoty z roku ubiegłego.

Pozycja 21. „Termomodernizacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w trzech obiektach budowlanych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu”. Nie dokonano zmian. Realizacja projektu zakończona.

Pozycja 22. „Rozwój wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca poprzez zakup angiografu, echoultrasonografu oraz modernizacją i adaptację pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy”. Dokonano zmian w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego uwzględniającego oszczędności poprzetargowe. Koszt zadania zmniejszono o 5 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 1 tys. zł. Realizacja projektu zakończona.

Pozycja 23. „Przebudowa pomieszczeń bloków operacyjnych: ogólnego i oddziałów ginekologicznego i urologicznego w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku”. Dokonano zmian     w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego, zmieniającego terminy realizacji projektu z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i związaną z tym konieczność przeniesienia wydatków z 2005 na 2006r. Konieczne jest zwiększenie dofinansowania z budżetu województwa na 2006 rok o 616 863 zł.

Pozycja 24. „Kompleksowy System Informatyczny dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku”. Projekt został wykreślony w związku z wyczerpaniem alokacji w działaniu 1.3.2.

Pozycja 25. „Dostawa ambulansów reanimacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu”. Dokonano zmian w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego uwzględniającego oszczędności poprzetargowe. Koszt zadania zmniejszono o 117 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 103 tys. zł. Realizacja projektu zakończona.

Pozycja 26. „Odbudowa sprzętu diagnostycznego w Obwodzie Lecznictwa w Bydgoszczy”. Dokonano zmian w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego uwzględniającego oszczędności poprzetargowe. Koszt zadania zmniejszono o 111 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 28 tys. zł (w roku 2006 o 7 260 zł).  Realizacja projektu zakończona.

Pozycja 27. „Rozwój wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno – zabiegowych stosowanych w gastroenterologii poprzez zakup aparatury medycznej wysokiej technologii wraz     z modernizacją pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy”. Nie dokonano zmian. Realizacja projektu zakończona.

Pozycja 28. „Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”. Dokonano zmian w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego uwzględniającego oszczędności poprzetargowe. Koszt zadania zmniejszono o 261 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 207 tys. zł (w roku 2006        o 148 247 zł).

Pozycja 29. „Modernizacja budynków szpitala w Wojewódzkim Szpitala dla Nerwowo                     i Psychicznie Chorych w Świeciu”. Projekt został wykreślony, w związku z rozwiązaniem umowy       o dofinansowanie oraz umowy dotacyjnej z dniem 30.06.2005r. Zadanie zostało przeniesione do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr XL/547/05 z dnia 21 listopada 2005 na zadanie „Modernizacja, remont, zakup sprzętu i aparatury medycznej”.

Pozycja 30. „Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla Centrum Diabetologii    i Endokrynologii”. Nie dokonano zmian. Realizacja projektu zakończona.

Pozycja 31. „Telemedycyna w Regionie Kujawsko – Pomorskim”. Dokonano zmian w związku      z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową przesunięto część wydatków z 2005 na 2006r.. W porównaniu z poprzednim  Wieloletnim Programem Inwestycyjnym koszt zadania zmniejszono o 132 tys. zł, dofinansowanie   z budżetu województwa zmniejszono o 32 tys. zł. Natomiast w uchwale budżetowej na 2006 r. konieczne jest zwiększenie dofinansowania o kwotę 3 332 367 zł (§ 6068) oraz o kwotę    1 110 789 zł (§ 6069) w związku z przesunięciem tej kwoty z roku ubiegłego.

Pozycja 32. „Przebudowa oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Przychodni z Izbą Przyjęć w Centrum Onkologii w Bydgoszczy”. Projekt został wykreślony w związku                        z wyczerpaniem alokacji w działaniu 1.3.2. Zadanie zostało przeniesione do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr XL/547/05 z dnia 21 listopada 2005.

Pozycja 33. „Wielokulturowość – tolerancja – integracja – modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu”. Nie dokonano zmian.

Pozycja 34. „INFOREN – informatyzacja i renowacja Filharmonii – Centrum Muzyki Europy Środkowej i Wschodniej”. Dokonano zmian w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego uwzględniającego koszty niekwalifikowalne oraz w związku z przeniesieniem części wydatków dotyczących jednego z etapów realizacji projektu z 2005 na 2006r. Koszt zadania zwiększono         w 2005 r. o 606 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa zwiększono o 606 tys. zł. W roku 2006 konieczność zwiększenia wydatków z budżetu województwa o kwotę 186 425 zł, w związku    z przesunięciem tej kwoty z roku ubiegłego.

Pozycja 35. „INFOBIBNET – informacja, biblioteka, sieć”. Dokonano zmian w związku                 z aktualizacją wniosku aplikacyjnego uwzględniającego oszczędności poprzetargowe oraz              w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym przeniesiono część wydatków         z 2005 na 2006r. W porównaniu z poprzednim Wieloletnim Programem Inwestycyjnym koszt zadania zmniejszono o 57 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 21 tys. zł. Natomiast dofinansowanie z budżetu województwa na 2006 rok przyjęte w uchwale budżetowej na 2006 rok należy zwiększyć o 546 507 zł, w związku z przeniesieniem kwoty z roku ubiegłego.

Pozycja 36. „Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko – pomorskim”. Dokonano zmian w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego zmieniającego termin realizacji projektu w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej oraz w związku z koniecznością objęcia kolejnej partii udziałów w Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej sp. z o.o. W roku 2006 konieczność zwiększenia wydatków z budżetu województwa o 18 720 zł w związku z przesunięciem tej kwoty z roku ubiegłego.

Pozycja 37. „Odbudowa, rekonstrukcja i stylizacja obiektów Muzeum Archeologicznego                w Biskupinie”. Dokonano zmian w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego uwzględniającego oszczędności poprzetargowe oraz wyższe wydatki niekwalifikowalne.               W porównaniu z poprzednim Wieloletnim Programem Inwestycyjnym koszt zadania zwiększono     o 12 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 40 tys. zł. Natomiast dofinansowanie z budżetu województwa na 2006 rok przyjęte w uchwale budżetowej na 2006 rok należy zwiększyć o 11 zł.

Pozycja 38. „Rewitalizacja zamku Golubskiego”. Dokonano zmian w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego uwzględniającego oszczędności poprzetargowe. Koszt zadania zmniejszono o 308 tys. zł, dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 43 tys. zł. Realizacja projektu zakończona.

Sumarycznie zmiany, które należy wprowadzić w uchwale budżetowej na 2006 rok wynoszą 3 964 618 zł po stronie wydatków.