Druk nr 104/06  							Projekt Zarządu Województwa

z dnia 18 sierpnia 2006r.

Uchwała  Nr     /     /06

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/451/05 z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Na podstawie art. 18 pkt 2, art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104          z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1

W tytule uchwały Nr XXXVI/451/05 z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) skreśla się słowo „inwestycyjnego”.

§ 2

Aktualizuje się załącznik do uchwały Nr XXXVI/451/05 z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa oraz      z art. 166 i 184 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.                    z 2005r., Nr 249, poz 2104 z późn. zm.) Sejmik Województwa uchwala programy wieloletnie. Uchwałą nr XXIV/290/04 z dnia 19 lipca 2004r. uchwalony został Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2004-2008 współfinansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego następnie został on zmieniony uchwałą sejmiku                    Nr XXXVI/451/05 z dnia 27 czerwca 2005r. ze zm.

Województwo Kujawsko-Pomorskie i Wojewódzki Urząd Pracy pełnią rolę Instytucji Wdrażającej dla działań ZPORR finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego natomiast wykonuje zadania Instytucji Wdrażającej zlecone przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wdrażając Działania 2.5 i 3.4 ZPORR.

W związku z postępem w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach ZPORR finansowanych z budżetu województwa proponuje się przyjąć zaktualizowany Wieloletni Program w części A. Zmiany w poszczególnych zadaniach wynikają z następujących czynników: okresów realizacji inwestycji, rozstrzygnięć procedur przetargowych, wystąpieniem oszczędności poprzetargowych i tak:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław w miejscowościach: Pakość, Rycerzewo, Cieślin, Inowrocław, Sadłogoszcz”. Dokonano zmian w związku z określeniem wartości prac w kategorii „roboty nieprzewidziane”, dotyczącej likwidacji przełomów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251. Koszt zadania ogółem zmniejszono o 615 tyś. zł, w tym dofinansowanie z budżetu województwa o 615 tyś. zł.

„Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice-Nowe”. Dokonano zmian w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Koszt zadania ogółem zmniejszono o 66 tyś. zł, w tym dofinansowanie z budżetu województwa o 16 tyś. zł.

„Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy”. Dokonano zmian w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych w związku                       z zakończeniem procedury przetargowej na wybór głównego wykonawcy projektu. Koszt zadania ogółem zmniejszono o 4 tys. zł. Jednocześnie dokonano przesunięć środków finansowych w latach 2004-2007.

„Przebudowa pomieszczeń bloków operacyjnych: ogólnego i oddziałów ginekologicznego                i urologicznego w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku”. Dokonano zmian w związku                  z rozstrzygnięciem procedury przetargowej i wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Koszt zadania ogółem zmniejszono o 513 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 128 tys. zł.

„Telemedycyna w Regionie Kujawsko – Pomorskim”. Dokonano zmian w związku rozstrzygnięciem dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego: zintegrowany system telemedyczny dla onkologii, systemy do telepatologiii                   i telemikrobiologii dla 3 szpitali. Koszt zadania ogółem zmniejszono o 536 tys. zł, w tym  dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 135 tys. zł. Ponadto zakończenie projektu zostało przesunięte na 2007 rok ze względu na przedłużająca się ostatnią procedurę przetargową.

„INFOREN – informatyzacja i renowacja Filharmonii – Centrum Muzyki Europy Środkowej            i Wschodniej”. Zwiększono koszt wydatków niekwalifikowanych o 70 tyś. zł. Ostateczna wartość projektu została jednak zmniejszona (w latach 2005-2006) z uwagi na to, iż beneficjent ma prawo odliczania podatku naliczonego VAT od całości projektu. Koszt zadania ogółem zmniejszono           o 1.139 tyś. zł w tym dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 463 tys. zł.

„INFOBIBNET – informacja, biblioteka, sieć”. Dokonano zmian w związku z zakończeniem procedur przetargowych na: realizację projektu teleinformatycznej sieci współpracy bibliotek sam. woj. kujawsko-pomorskiego oraz na dostawę wyposażenia dla WBP – KK w Toruniu. Oszczędności przetargowe dotyczą również kosztów niekwalifikowanych w projekcie. Koszt zadania ogółem zmniejszono o 17 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 6 tys. zł.

„Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko-pomorskim”. Dokonano zmian w związku ze zwiększeniem wartości zadania z kwoty 76 760 tyś. zł na kwotę 78 367 tyś. zł (aneks nr 3 z dnia 20 maja do umowy finansowej nr Z/2.04/I/1.5/229/04/U/90/05 zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 27 czerwca 2005r.). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2005 na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie ww. projektu dokonał objęcia udziałów w kwocie 10 266 tyś zł. Natomiast    w roku 2006r. ZWKP do 30 czerwca br. przekazał udziały w kwocie 13.700 tyś zł. Do końca miesiąca września zostaną przekazane udziały w kwocie 5.085 tyś. zł.

„Odbudowa, rekonstrukcja i stylizacja obiektów Muzeum Archeologicznego w Biskupinie”. Dokonano zmian w związku z rozstrzygnięciem ostatniego postępowania na dostawę pompy ciepła. Jednocześnie koszty niekwalifikowane zostały zwiększone o dodatkową dotację w wysokości 216.513,88zł przeznaczoną na roboty dodatkowe w następujących kategoriach: modernizacja budynku muzealnego, odbudowa i rekonstrukcja wieży, pomostu, wału i 13 chat osady łużyckiej. Ww. kwota została wydatkowana z budżetu województwa. Koszt zadania ogółem zwiększono           o 218 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu województwa zwiększono o 211 tys. zł.

„Rewitalizacja zamku Golubskiego”. Dokonano zmian w związku z realną kwotą przekazaną na realizację projektu. Koszt zadania ogółem zmniejszono o 9 tyś. zł w tym dofinansowanie z budżetu województwa zmniejszono o 1 tyś. zł.

Poza tym z obecnego Wieloletniego Programu (część A) usunięte zostały następujące projekty: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn-Szabda od km 23+308 do km 30+950 i do km 33+827 do km 38+200 w miejscowościach: Biłobłoty, Plecewo, Radzyń Chełmiński, Rywałd”; „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 253 Łabiszyn-Murczyn od km 2+100 do km 13+239 w miejscowościach: Łabiszyn, Załachowo, Murczyn”; „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 11+243 do km 18+000 w miejscowościach: Żalno, Piastoszyn (do granic województwa)”; „Przebudowa drogi wojewódzkiej 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 2+000 do km 16+400 dł. 14,4km w miejscowościach: Wieszki, Samoklęski Duże, Godzimierz, Szubin”. Powyższe projekty mają obecnie małą szansę na realizację w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (są na liście rezerwowej w działaniu 1.1.1 Infrastruktura Drogowa). Wykreślenie z Wieloletniego Programu ww. projektów umożliwi ich ubieganie się           o środki finansowe w ramach następnego okresu programowania.

W części A Wieloletniego Programu ujęto wydatki inwestycyjne poniesione przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w ramach działań 4.2 oraz 4.3. Wydatki miały na celu zakup komputerów oraz urządzeń biurowych mających zapewnić sprawne funkcjonowanie osób uczestniczących we wdrażaniu ZPORR oraz działaniach Promocyjnych i Informacyjnych.

W części B Wieloletniego Programu ujęto wydatki bieżące poniesione przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w ramach działań 4.1, 4.2 oraz 4.3 Pomocy Technicznej ZPORR, które miały na celu refundację kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, remont pomieszczeń biurowych, koszty obsługi Paneli Ekspertów, Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego oraz działań promocyjnych i informacyjnych.

W roku bieżącym Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie realizować projekt własny       w ramach Działania 2.2 typ II – Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów, w którym na cele stypendialne zostanie wydatkowane 14 463 tyś. zł. przesunięte w ramach realokacji z innych Działań Priorytetu II. Dodatkowo w tym projekcie tym zaplanowano w latach 2006-2008 1.251 tyś. zł. środków z budżetu województwa.

Oszczędności powstałe w trakcie realizacji Wieloletniego Programu po stronie:

- wartości całkowitej projektów: 66.286 tyś. (w tym 65.212tyś. – łączna kwota usuniętych czterech dróg wojewódzkich)

- dofinansowania z budżetu województwa: 17.476 tyś. (w tym 16.303 – łączna kwota               z budżetu województwa usuniętych czterech dróg wojewódzkich).

Nie dot. działań 2.5, 3.4, 4.2 i 4.3.

Oszczędności przetargowe w Wieloletnim Programie na lata 2004-2006 współfinansowanego w ramach ZPORR cz. A w stosunku do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2006 współfinansowanego w ramach ZPORR zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/650/06 z dnia 13 marca 2006r. w budżecie województwa wynoszą 1.172tyś. Wartość 1.172 tyś. nie wynika wprost z różnicy kwot ww. Programach ponieważ w części A nowego Wieloletniego Programu na lata 2004-2006 współfinansowanego w ramach ZPORR
zostały ujęte wydatki inwestycyjne poniesione w ramach działania 4.2 i 4.3.

W związku z ewentualnością pojawienia się kolejnych projektów w ramach Priorytetu II,          w których partycypować będzie budżet województwa zasadne jest przyjęcie Wieloletniego Programu na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach ZPORR obejmującego zarówno zadania inwestycyjne współfinansowane ze ZPORR (obecnie część A) jak również zadania pozostałe (część B załącznika) tj. Działania w ramach Priorytetu II oraz Działanie 3.4 ZPORR.